## ОТЧЕТЫ ПО ПРОЕКТАМ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ В 2014 –2017 г.г.

## ОТЧЕТ ЗА 2014 –2017 ГОДЫ ПО ПРОЕКТУ
«Создание гибридных пиксельных детекторов большой площади на основе сенсоров из модифицированного арсенида галлия GaAs:Cr и микросхем считывания Medipix3RX для источников синхротронного излучения и источников нейтронов 
(GALAPAD-2)»

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 17 сентября 2014 г. № 14.618.21.0001 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» период с сентября 2014 г. по июнь 2017 г. выполнялись следующие работы:
    
Первый этап (сентябрь – декабрь 2014 г.).

На первом этапе проведения работ по теме создания гибридных пиксельных детекторов большой площади были выполнены аналитический обзор современной научно-технической и методической литературы и патентные исследования в области полупроводниковых пиксельных детекторов большой площади и методов обработки края полупроводникового сенсора с целью уменьшения зоны нечувствительности. Также в ходе первого этапа был разработан набор технической и конструкторской документации на испытательный стенд на основе зондовой станции для определения основных электрофизических характеристик полупроводниковых материалов, было выбрано чистое помещение для установки стенда и начаты предварительные работы по монтажу основания. Разработанные технические требования на стенд для изучения свойств полупроводниковых материалов позволили заключить договор с компанией НТНК о поставке зондовой станции MPS150 производства американской фирмы Cascade Microtech - основного элемента указанного стенда. Следующим пунктом работ на первом этапе было разработано техническое задание на сенсорные пластины диаметром 76 мм из модифицированного арсенида галлия GaAs:Cr и заключён договор с соисполнителем – Томским государственным университетом (ТГУ) – на изготовление таких пластин.

Второй этап (январь – июнь 2015 г.).

В ходе проведённых работ был создан, запущен и сдан в эксплуатацию испытательный стенд на основе зондовой станции для изучения свойств полупроводниковых материалов, были разработаны программы и методики экспериментальных исследований их вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик. На созданном стенде были протестированы пластины диаметром 76 мм (типоразмера HEXA) из модифицированного арсенида галлия, произведённые соисполнителем проекта, и их характеристики были признаны удовлетворяющими условия технического задания. Также, на втором этапе было разработано техническое задание (спецификация на металлизацию) на сенсорные пластины диаметром 76 мм из GaAs:Cr

Третий этап (июль – декабрь 2015 г.).

По проекту соисполнителем (ТГУ) были изготовлены сенсорные пластины диаметром 76 мм (по одному сенсору типоразмера HEXA на каждой пластине) из ранее изготовленных монолитных пластин из модифицированного арсенида галлия GaAs:Cr, в ОИЯИ эти сенсорные пластины были протестированы и их электрофизические характеристики измерены на испытательном стенде для изучения свойств полупроводниковых материалов. Также на третьем этапе проекта были проведены дополнительные патентные и маркетинговые исследования в области полупроводниковых детекторов для регистрации нейтронов, поскольку конечной целью проекта для ОИЯИ является создание экспериментальной станции на основе гибридных пиксельных детекторов для проведения исследований методами нейтронографии.

Четвертый этап (январь – июнь 2016 г.)

Главными задачами четвёртого этапа работ по проекту ставились изготовление 40 монолитных пластин диаметром 102 мм из модифицированного арсенида галлия GaAs:Cr, их тестирование и измерение электрофизических характеристик, а также разработка технического задания на сенсорные пластины диаметром 102 мм из модифицированного арсенида галлия GaAs:Cr (типоразмера Double-HEXA). Зарубежные партнёр ы на этом этапе работ должны были провести разделение сенсорных пластин диаметром 76 мм из арсенида галлия, полученных от ОИЯИ на предыдущем этапе, на кристаллы размером 42x28 мм 2 с узкой нечувствительной областью и изготовить из них несколько гибридных сборок HEXA путём соединения с шестью микросхемами считывания Medipix3RX методом микропайки; также зарубежные партнёры должны были разработать технологические решения для соединения сенсорных пластин из арсенида галлия размером 85 x28 мм 2 с узкой нечувствительной областью с двенадцатью микрсхемами считывания Medipix3RX методом микропайки (типоразмер Double-HEXA).

Пятый этап (июль – декабрь 2016 г.).

Соисполнителем проекта произведены 17 (на выпуске) сенсорных пластин диаметром 102 мм из модифицированного арсенида галлия GaAs:Cr из изготовленных на предыдущем этапе монолитных пластин; в ОИЯИ на испытательном стенде на основе зондовой станции проверены их основные электрофизические характеристики; проведены дополнительные патентные исследования и подана заявка на изобретение «Полупроводниковый матричный детектор заряженных сильно ионизирующих частиц (многозарядных ионов)»; зарубежные партнёры начали тестирование партии пластин из арсенида галлия диаметром 102 мм мет одами томографии и ламинографии; провели разделение нескольких пластин из арсенида галлия диаметром 102 мм на кристаллы размером 85x28 мм2 с узкой нечувствительной областью; закончили разработку высокоскоростной электроники считывания для детекторов Double-HEXA.

Шестой этап (январь– июнь 2017 г.)

В ходе проведённых работ были разработаны технические требования к экспериментальной станции на основе прототипа детектора Double-HEXA для проведения исследовательских испытаний на нейтронном пучке реактора ИБР-2. Были разработаны программа и методики испытаний детектора Double-HEXA на нейтронном пучке реактора ИБР-2. Также были подготовлены предложения и рекомендации по коммерциализации результатов научных исследований.

Зарубежные партнёры на шестом этапе проекта провели сборку детекторов Double- HEXA с узкой нечувствительной областью и интегрировали полученные детекторы Double-HEXA с модулями высокоскоростной электроники считывания. Также ими были проведены испытания детекторов Double-HEXA на источниках рентгеновского излучения и на синхротронных источниках PETRA-III и ANKA.