| РЕКОМЕНДАЦИИ | 45-я сессия ПКК по физике частиц |
| --- | --- |

- I. Введение

Программно-консультативный комитет по физике частиц принимает к сведению информацию, представленную вице-директором ОИЯИ Р. Ледницким, о резолюции 119-й сессии Ученого совета ОИЯИ (февраль 2016 года) и решениях Комитета полномочных представителей государств-членов ОИЯИ (апрель 2016 года).

ПКК настоятельно поддерживает рекомендацию Ученого совета о введении 
в Семилетний план развития ОИЯИ на 2017–2023 годы указания этапов проведения строительно-монтажных работ на крупных объектах для того, чтобы лучше отслеживать ход их осуществления и обеспечивать своевременное выполнение поставленных задач.

ПКК с удовлетворением отмечает, что все рекомендации предыдущей сессии ПКК были приняты Ученым советом и дирекцией Института. В частности, Ученый совет:

– отметил постоянный прогресс на всех направлениях деятельности 
по созданию комплекса NICA: ускорительный блок, детекторы, развитие инфраструктуры;

– высоко оценил работу экспертных комитетов по детекторам MPD и BM@N 
и ход подготовки технических проектов по основным подсистемам установки MPD. Ученый совет также отметил значительные успехи команды BM@N в тестировании различных компонент этого детектора;

– поддержал предпринятые дирекцией ЛФВЭ шаги, устанавливающие приоритеты в выделении кадровых ресурсов для обеспечения своевременного завершения работ по созданию детекторов MPD и BM@N. Ученый совет также отметил необходимость задействования значительно большего количества кадров и призвал руководство лаборатории сделать все необходимое для привлечения внешних групп и расширения международного сотрудничества по проекту NICA.

ПКК благодарит Р. Ледницкого за подробный доклад о подготовке Семилетнего плана развития ОИЯИ на 2017–2023 годы. ПКК с удовлетворением отмечает, что предложенные Комитетом критерии по разработке нового семилетнего плана ОИЯИ в области физики частиц были приняты Ученым советом для общего руководства.

II. Доклады по проекту «Нуклотрон-NICA»

ПКК приветствует подписание Соглашения между Правительством Российской Федерации и ОИЯИ о целевом вкладе Российской Федерации в мегапроект NICA, гарантирующем его реализацию. ПКК также приветствует подписание Протокола между Министерством образования и науки РФ, Министерством образования и технологий КНР, Китайской академией наук и ОИЯИ о перспективах сотрудничества в рамках мегапроекта NICA (сверхпроводящие системы, электромагнитный калориметр, времяпролетные системы и теоретические исследования). Комитет считает, что эти важные шаги усилят международный статус проекта NICA и обеспечат дополнительные гарантии его своевременного осуществления в 2019 году.

ПКК принимает к сведению доклад, представленный А. О. Сидориным, 
о реализации проекта «Нуклотрон-NICA». ПКК с большим удовлетворением отмечает успешное завершение работ по форинжектору на базе новой системы RFQ для линейного ускорителя LU-20. В ходе 52-го сеанса работы Нуклотрона с новой системой ввода был успешно ускорен пучок неполяризованных дейтронов 
с интенсивностью, близкой к ожидаемой. ПКК также отмечает начало тестовых испытаний нового источника поляризованных ионов для текущего сеанса и ожидает их результатов.

ПКК принимает к сведению сообщение координатора экспериментальной программы на пучках Нуклотрона Е. А. Строковского и планирует заслушать доклад о результатах, в частности, работы установки ALPOM-2, если будет получен пучок поляризованных дейтронов, и двух технических сеансов установки BM@N, предусмотренных в 2016 году.

ПКК принимает к сведению доклад, представленный Н. Э. Емельяновым, 
о развитии инфраструктуры ОИЯИ, включая Нуклотрон. ПКК отмечает устойчивый прогресс в этих работах, что весьма существенно для своевременной реализации проекта NICA. ПКК поддерживает предпринятые шаги по модернизации ключевых подсистем, включая энергоснабжение, криогенику и систему водоохлаждения. Комитет приветствует успешный запуск криогенного комплекса NICA, самого крупного в России ожижителя гелия с производительностью до 1100 литров в час. Комитет также отмечает, что создание производственного участка для изготовления и тестирования сверхпроводящих магнитов ускорительного комплекса NICA близко к завершению.

ПКК принимает к сведению доклад, представленный В. И. Колесниковым, о ходе работ по реализации проекта MPD, включая результаты моделирования методом Монте-Карло. ПКК приветствует продолжающиеся усилия по завершению создания технических проектов главных подсистем детектора MPD. Вместе с тем, ПКК вновь подчеркивает необходимость привлечения молодых сотрудников и новых сторонних групп для реализации проекта NICA/MPD.

III. Доклады по проектам, завершающимся в 2016 году, и предложения 
об их продлении

ПКК принимает к сведению доклад, представленный М. Н. Капишиным, о ходе работ по подготовке проекта BM@N и рекомендует продление проекта до конца 2021 года. Комитет подчеркивает важность предоставления заявленного BM@N пучкового времени на Нуклотроне для проведения тестовых испытаний для того, чтобы эксперимент вовремя стартовал. ПКК обеспокоен задержкой в поставке GEM-детектора из ЦЕРН. Комитет просит участников BM@N определить ясные цели, позволяющие эффективно отслеживать исполнение проекта, и ожидает представления регулярных отчетов на последующих сессиях ПКК.

ПКК заслушал доклад «Исследование глубоко подкритических электроядерных систем и возможностей их применения для производства энергии и трансмутации РАО», представленный С. И. Тютюнниковым. Комитет считает, что данный проект может быть одобрен только в случае, если научно-исследовательские работы по трансмутации будут проводиться в рамках национальных программ, поддерживаемых правительством, или в составе международных коллабораций, подобных MYRRHA.

ПКК принимает к сведению доклад, представленный А. С. Жемчуговым, 
об участии ОИЯИ в проекте BES-III. Комитет высоко оценивает полученные результаты и важность этих работ. ПКК призывает участников от ОИЯИ использовать внесенный в эксперимент вклад к своей выгоде: принять четкие обязательства по анализу данных по ключевым темам с хорошо определенными руководящими позициями и с дополнительными возможностями продвижения и обучения молодых исследователей. Комитет рекомендует продлить работы по проекту до конца 2019 года.

ПКК принимает к сведению доклад «Исследования и разработки для модернизации фотонного спектрометра ALICE», представленный Б. В. Батюней. Комитет отмечает хорошее временное разрешение, полученное на прототипе детектора, и рекомендует продолжить проект до завершения работ в конце 
2018 года.

IV. Доклады о научных результатах, полученных группами ОИЯИ 
в экспериментах на LHC

ПКК с интересом ознакомился с новыми результатами, полученными сотрудниками ОИЯИ в экспериментах ALICE, ATLAS и CMS, представленными, соответственно, Б. В. Батюней, С. В. Турчихиным и И. Н. Горбуновым. Комитет отмечает успехи в изучении каонной фемтоскопии и анализе ультрапериферических процессов в эксперименте ALICE, новые результаты по исследованию рождения мюонных пар в CMS, а также новые результаты по 
B-физике и поиску явлений за пределами Стандартной модели, полученные в эксперименте ATLAS.

- V. Предложения по новым проектам

ПКК принимает к сведению новое предложение «Создание прецизионного магнитного спектрометра СКАН-3 и проведение исследований ненуклонных степеней свободы в ядрах, нуклонных корреляций и ядерной фрагментации на внутренней мишени Нуклотрона», представленное С. В. Афанасьевым. ПКК отмечает высокую научную значимость и уникальность предлагаемых исследований, а также большой интерес стран-участниц ОИЯИ к проекту. Комитет рекомендует одобрить этот проект до конца 2019 года.

ПКК с интересом заслушал доклад, представленный В. В. Кореньковым, 
об открытии в рамках темы «Информационно-вычислительная инфраструктура ОИЯИ» проекта развития Многофункционального информационно-вычислительного комплекса (МИВК) ОИЯИ. Комитет отмечает, что предлагаемый проект охватывает развитие всех компонент комплекса — от инженерной и сетевой инфраструктур до вычислительных компонент различной архитектуры и систем хранения данных — и учитывает перспективы развития современной вычислительной техники и информационных технологий. ПКК высоко оценивает опыт, накопленный в ЛИТ при проектировании и вводе в эксплуатацию центра Tier-1 для эксперимента CMS, который будет использоваться для развития компьютерной инфраструктуры мегапроекта NICA. Комитет рекомендует одобрить проект для выполнения до конца 2019 года и просит дирекцию ЛИТ доложить о ходе работ на сессии ПКК в июне 2018 года.

VI. Письменные отчеты по проектам, ранее одобренным к исполнению 
до конца текущего семилетнего плана

ПКК принимает к сведению годовые письменные отчеты по проектам «Прецизионная лазерная метрология для ускорительных и детекторных комплексов», SANC и BOREXINO, высоко оценивает полученные результаты 
и рекомендует одобрить эти три проекта на весь первоначально запрошенный срок.

VII. Научные доклады

ПКК заслушал научные доклады: «Внутренняя спиновая структура нуклона», представленный А. В. Сидоровым, и «Эксперимент NA64 на SPS в ЦЕРН. Поиск темного сектора в событиях с недостающей энергией», представленный Н. В. Красниковым, и благодарит докладчиков.

VIII. Молодые ученые в ОИЯИ

ПКК ознакомился с 9 стендовыми сообщениями молодых ученых ЛЯП и ЛФВЭ и отмечает в целом хорошее качество представленных результатов. Комитет выбрал сообщение Л. Д. Колупаевой «Влияние среды на нейтринные осцилляции в эксперименте NOvA» для доклада на сессии Ученого совета в сентябре 2016 года.

IX. Встреча членов ПКК с дирекцией ОИЯИ

На закрытом совещании с дирекцией ОИЯИ ученый секретарь ПКК по физике частиц А. П. Чеплаков от имени дирекции представил сообщение о проходящем 
в ОИЯИ процессе обновления руководящих положений о 
Программно-консультативных комитетах ОИЯИ и процедуры оценки проектов. Комитет весьма удовлетворен значительными сдвигами, последовавшими 
за предыдущими обсуждениями данным ПКК с дирекцией, и недавними предложениями, сделанными председателями ПКК по физике частиц и ПКК 
по физике конденсированных сред. Комитет ожидает получения проектов документов обновленного Положения о ПКК ОИЯИ и благодарит дирекцию ОИЯИ 
за возможность высказать свои замечания, прежде чем документы будут одобрены.

X. Следующая сессия ПКК

Следующая сессия ПКК по физике частиц состоится 16–17 января 2017 года.

- В ее повестку предлагается включить следующие вопросы:

- об исполнении решений ПКК;

- рассмотрение новых проектов;

- отчеты и рекомендации по проектам, завершающимся в 2017 году;

- доклад о ходе работ по реализации проекта «Нуклотрон-NICA»;

- доклад о ходе работ по реализации проекта MPD, включая результаты моделирования;

- доклад о ходе работ по развитию инфраструктуры, включая Нуклотрон;

- доклад координатора экспериментальной программы на пучках Нуклотрона;

- доклад о ходе работ по проекту BM@N, включая результаты моделирования;

- доклады о результатах экспериментов на LHC;

- стендовые доклады молодых ученых.

|  | И. Церруя |
| --- | --- |
|  | председатель ПКК по физике частиц |