ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ В ОИЯИ

Теоретические и экспериментальные исследования (физические, методические, по ускорительной технике и по другим тематикам) в Институте проводятся на основе научных проектов, предложенных коллективами авторов, объединенных в коллаборации. Подготовка научного Проекта (далее Проекта) может состоять из четырех этапов:

1. Разработка идеи Проекта.

2. Подготовка предложения (Предложение).

3. Подготовка Проекта (Проект).

4. Подготовка Технического проекта.

Каждый из этих этапов должен быть изложен письменно и представлен в дирекцию и НТС лаборатории для организации обсуждения и принятия решения.

Первые три документа должны быть построены по единой схеме с разной степенью проработки разделов на разных этапах подготовки проекта.

1. На первом этапе формулируется идея исследования или эксперимента и даются самые общие оценки по нижеуказанным пунктам 3.1–3.8. Подготовка этого документа целесообразна лишь в том случае, если авторы хотят привлечь внимание научной общественности и дирекций лаборатории и Института к идее возможной научной работы.

2. На втором этапе (Предложение) приводится больше аргументации, подкрепленной расчетами, по пунктам 3.1–3.9. Объем сведений, приведенных в Предложении, должен быть достаточным, чтобы дирекция лаборатории или  Института смогла принять решение о целесообразности подготовки Проекта и выделении, если необходимо, для этого ресурсов.

Как следует из вышесказанного, этапы 1 и 2 могут быть опущены и авторы могут представлять в дирекцию сразу Проект.

3. Третий этап. Проект должен содержать информацию, необходимую и достаточную для квалифицированного обсуждения, экспертизы и принятия решения об открытии или продлении Проекта.

3.1. Титульный лист Проекта, подготовленный по форме № 24 (приложение 1) с указанием полного названия Проекта (название должно быть кратким, но отражающим суть предлагаемых работ); условного обозначения Проекта или коллаборации; шифра темы (если имеется); списка авторов, расположенных в алфавитном порядке с указанием институтов, стран и городов их местонахождения (для ОИЯИ –– с указанием лабораторий Института); фамилий руководителей (не более двух) и заместителей; даты начала Проекта (для продлений –– дата первого утверждения Проекта); дат представления Проекта в НТС лаборатории и Научно-организационный отдел (НОО). За титульным листом должен следовать лист согласований по форме № 25 (приложение 2) и оглавление.

3.2. Краткая аннотация Проекта (не более 300 слов) должна содержать краткое изложение целей Проекта, применяемые методы и предлагаемые способы решения поставленных задач. Аннотация должна также включать информацию о компетентности участников Проекта в соответствующей научной области и запрашиваемом финансировании.

3.3. Введение (не более 1 стр., здесь и далее – шрифт Arial, 12pt, интервал 1), включает описание научной проблемы, ее актуальность и план выполнения Проекта. Введение должно начинаться с формулировки конкретной задачи и обоснования значимости исследований с акцентом на предлагаемые методы и описание инновационного характера Проекта.

3.4. Состояние исследований по заявленной научной проблеме (не более 2 стр.), включая литературный обзор (список литературы приводится на отдельной странице). В этом  пункте должно присутствовать:

- четкое обоснование необходимости исследования и описание современного состояния научной проблемы;

- пояснение, почему должен быть открыт данный Проект и описание задач, остающихся нерешенными в рамках уже ведущихся исследований;

- описание хода работ в рамках аналогичных или конкурирующих исследований, если таковые уже где-то ведутся или планируются, с указанием сравнительного преимущества предлагаемых в Проекте работ.

В случае рассмотрения предложения о продлении Проекта некоторые разделы из данного пункта могут быть отражены в отчете за предыдущий период выполнения.

3.5. Описание предлагаемого исследования (не более 5 стр.), включая планируемые к использованию методы. Данная часть, адресованная специалистам в соответствующей области, должна рассматриваться как главный пункт Проекта, определяющий постановку исследования. Содержание пункта должно:

- ясно определять предмет исследования;

- четко разъяснять допущения и гипотезы, на которых основаны методы исследования;

- описывать методы исследования и экспериментальные установки;

- указывать ожидаемые по окончании работ результаты и показывать, что предлагаемые методы являются оптимальными для достижения заявленных целей;

- содержать сведения о методах анализа данных (для экспериментальных работ) и интерпретации результатов, включая описание оборудования, предоставляемого для этих целей каждой из участвующих сторон;

- быть как можно более подробным в отношении плана-графика заявленных работ, указывать на потенциальные затруднения при их выполнении и предлагать возможные дублирующие схемы;

- определять роль и область ответственности каждой из участвующих сторон, детально характеризуя организационную структуру Проекта;

- при наличии широкой (международной) коллаборации быть наиболее детальным в отношении конкретных работ, выполняемых со стороны ОИЯИ;

- включать сведения о наличии у авторов Проекта научного задела и выполненных предварительных работах;

- содержать данные участников об их публикациях, защитах диссертаций (состоявшихся и планируемых), выступлениях на конференциях и т.д. (в виде списка на отдельном листе).

3.6. Оценка кадровых ресурсов (не более 1 стр.) с указанием количества персонала, которое предлагается задействовать, его категорий и доли времени, которую каждый участник (или группа в случае больших Проектов) будет уделять работе в рамках Проекта по отношению к своей полной занятости (эквивалент полной занятости).

3.7. Оценка бюджета Проекта, подготовленная по форме № 26 (приложение 3) и включающая общий бюджет, бюджет по годам, ожидаемые расходы по каждой из следующих категорий:

- создание и развитие экспериментальной базы Проекта (стоимость оборудования и/или работ по его обновлению, наладке и т.п.);

- затраты, связанные с размещением экспериментальной базы и персонала (строительство новых зданий, ремонт существующих помещений и т.п.);

- материалы;

- необходимые ресурсы, включая бюджетные и внебюджетные источники финансирования.

В случае продления Проекта приводится описание расходов из бюджета ОИЯИ и других источников за последние 3 года.

По каждому из пунктов (а–г) приводится краткое обоснование связи предполагаемых расходов с конкретными целями Проекта (приводится на отдельном листе не более 1 стр.).

По форме № 29 (приложение 4) составляется смета затрат, необходимых для выполнения Проекта. Смета составляется на Проект в полном объеме и по годам. Итоговые суммы в смете должны соответствовать строке «Затраты из бюджета» формы № 26.

3.8. Краткий ССВУ-анализ, в котором указываются основные преимущества и недостатки Проекта по каждому из пунктов 3.3–3.7 и оцениваются возможные факторы конкуренции в ходе дальнейшего развития Проекта. Сильные и слабые стороны Проекта приводятся в сравнении с ранее выполненными, ведущимися или планируемыми в настоящее время исследованиями.

3.9. В разделе «Приложения» по усмотрению авторов приводится информация, дополняющая и поясняющая основной текст; рецензии и выписка из решений НТC лаборатории.

4. Четвертый этап подготовки Проекта — Технический проект — подготавливается авторами в порядке личной инициативы или по специальному решению НТС и дирекции лаборатории (Института). Как правило, проработка

данного этапа осуществляется для Проектов, стоимость которых превышает 1 млн. долларов.

Технический проект содержит:

- краткое введение со ссылками на Проект;

- чертежи с общими видами основного оборудования установки, планами размещения оборудования и его спецификациями;

- чертежи разводки технологических линий установки (электричество, газ, вода и др.);

- чертежи размещения аппаратуры (включая каналы частиц и линии связи с ЭВМ);

- электронные (электрические) схемы;

- описания технологических участков (если такие требуются) для производства узлов установки;

- другую техническую документацию по согласованию между дирекцией лаборатории (Института) и авторами Проекта.

Приложение 1

Форма № 24

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА ИЛИ КОЛЛАБОРАЦИИ

ШИФР ТЕМЫ

СПИСОК АВТОРОВ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ С УКАЗАНИЕМ ИНСТИТУТОВ, СТРАН И ГОРОДОВ ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

(ДЛЯ ОИЯИ –– С УКАЗАНИЕМ ЛАБОРАТОРИЙ ИНСТИТУТА)

ФАМИЛИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА (НЕ БОЛЕЕ ДВУХ)

ФАМИЛИИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА В НОО _________

ДАТА НТС ЛАБОРАТОРИИ _________ НОМЕР ДОКУМЕНТА _________

ДАТА НАЧАЛА ПРОЕКТА ________________

(ДЛЯ ПРОДЛЕНИЙ –– ДАТА ПЕРВОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА)_______________

Приложение 2

Форма № 25

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ ПРОЕКТА

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА ИЛИ КОЛЛАБОРАЦИИ

ШИФР ТЕМЫ

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

| УТВЕРЖДЕН ДИРЕКТОРОМ ОИЯИ | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| ВИЦЕ-ДИРЕКТОР ОИЯИ | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| ГЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| НАЧАЛЬНИК НОО | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| ДИРЕКТОР ЛАБОРАТОРИИ | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| ОДОБРЕН |  |  |
| ПКК ПО НАПРАВЛЕНИЮ | ПОДПИСЬ | ДАТА |

Приложение 3

Форма № 26

Предлагаемый план-график и необходимые ресурсы для осуществления

проекта___________________________

(название Проекта)

| Наименования затрат, ресурсов, источников финансирования |  |  | Стоимость (тыс. долл.). Потреб-ности в ресурсах | Предложение лаборатории по распределению финансирования и ресурсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Затраты |  | Основные узлы оборудования, работы по его обновлению, наладке и т.п. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство/ремонт помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые ресурсы | Нормо-час | Ресурсы – конструкторского бюро лаборатории, – опытного производства ОИЯИ, – опытного производства лаборатории, – ускорителя, – реактора, – ЭВМ. Эксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования | Бюджетные средства | Затраты из бюджета, в том числе инвалютные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства | Вклады коллаборантов. Средства по грантам. Вклады спонсоров. Средства по договорам. Другие источники финансирования и т.д. |  |  |  |  |  |  |

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Приложение 4

Форма № 29

Смета затрат по проекту

(полное название Проекта)

| NN пп | Наименование статей затрат | Полная стоимость | 1 год | 2 год | 3 год и далее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые расходы на Проект |  |  |  |  |
| 1. | Ускоритель, реактор | час. |  |  |  |
| 2. | ЭВМ | час. |  |  |  |
| 3. | Компьютерная связь | тыс. долл. |  |  |  |
| 4. | Конструкторское бюро | нормо-час |  |  |  |
| 5. | Опытное производство | нормо-час |  |  |  |
| 6. | Материалы | тыс. долл. |  |  |  |
| 7. | Оборудование | тыс. долл. |  |  |  |
| 8. | Строительство/ремонт помещений | тыс. долл. |  |  |  |
| 9. | Оплата НИР, выполняемых по договорам | тыс. долл. |  |  |  |
| 10. | Командировочные расходы, в т.ч. а) в страны нерублевой зоны б) в города стран рублевой зоны в) по протоколам | тыс. долл. |  |  |  |
|  | Итого по прямым расходам: |  |  |  |  |

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

ДИРЕКТОР ЛАБОРАТОРИИ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭКОНОМИСТ ЛАБОРАТОРИИ

ССВУ (англ. SWOT) –– сильные, слабые стороны, возможности, угрозы