| ##### РЕЗОЛЮЦИЯ | 119-я сессия Ученого совета ОИЯИ |
| --- | --- |

I. Общие положения

Ученый совет принимает к сведению подробный доклад директора ОИЯИ В. А. Матвеева о результатах деятельности, полученных в 2015 году, и последних событиях в области международного сотрудничества ОИЯИ.

Ученый совет с удовлетворением отмечает, что цели текущего семилетнего плана в области развития основных установок Институтом достигнуты, а именно: налажена устойчивая работа модернизированного реактора ИБР-2, возросло число спектрометров для проведения экспериментов на этой установке; ведется строительство фабрики сверхтяжелых элементов (СТЭ), ввод в эксплуатацию которой ожидается в 2017 году; подписаны важные контракты, обеспечивающие своевременную реализацию проекта NICA; введен в действие дубненский кластер установки «Байкал-ГВД» и грид-центр уровня Tier-1 для эксперимента CMS. Ученый совет поздравляет сотрудников ОИЯИ с этими важными результатами.

Ученый совет отмечает активизацию взаимодействия со странами, не являющимися членами Института, такими как Китай, Индия, Бразилия и другими, направленного на установление более тесного научного сотрудничества, и рекомендует дирекции ОИЯИ предпринимать дальнейшие шаги в этом направлении.

Ученый совет с удовлетворением отмечает проведение многочисленных встреч и конференций в государствах-членах ОИЯИ, посвященных 60-летию Института, и считает эти мероприятия полезным инструментом распространения информации об ОИЯИ в мире.

II. Рекомендации по проекту Семилетнего плана развития ОИЯИ 
на 2017–2023 годы

Ученый совет принимает к сведению второй вариант проекта Семилетнего плана развития ОИЯИ на 2017–2023 годы, представленный главным ученым секретарем Института Н. А. Русаковичем.

Ученый совет напоминает о решении КПП, принятом на сессии в ноябре 2015 года, о том, что научная программа нового плана развития ОИЯИ должна быть сбалансирована с финансовой стратегией и кадровой политикой.

Ученый совет рекомендует ввести в семилетний план указание этапов проведения строительно-монтажных работ на крупных объектах (таких как NICA, фабрика СТЭ и других) для того, чтобы лучше отслеживать весь ход их осуществления, обеспечивать планирование и приоритетность действий по выполнению поставленных задач в срок.

Одобряя этот вариант в целом, Ученый совет просит дирекцию ОИЯИ продолжить работу над проектом и его обсуждение на сессиях ПКК и ожидает представления на следующей сессии в сентябре 2016 года новой редакции, предшествующей окончательному проекту.

III. Рекомендации по проекту NICA

Ученый совет принимает к сведению доклад «Статус проекта NICA», представленный директором ЛФВЭ В. Д. Кекелидзе и с удовлетворением отмечает постоянный прогресс на всех направлениях деятельности по созданию комплекса NICA: ускорительный блок (включающий инжекционный комплекс, бустер, Нуклотрон, коллайдер), детекторы (BM@N, MPD, SPD), развитие инфраструктуры (в том числе технологические линии для массового производства магнитов и элементов детекторов). Ученый совет особо отмечает существенный прогресс, связанный в последнее время со строительством зданий для комплекса NICA и с изготовлением магнита для детектора MPD.

Ученый совет высоко оценивает работу экспертных комитетов по детекторам MPD и BM@N и ход подготовки технических проектов по основным системам установки MPD, отмечает значительные успехи команды BM@N в тестировании различных компонентов этого детектора.

Признавая необходимость задействовать значительно бóльшие кадровые ресурсы для своевременного завершения работ по комплексу NICA и детекторам, Ученый совет рекомендует руководству ЛФВЭ предпринять все возможные усилия для привлечения внешних групп и расширения международного сотрудничества по проекту NICA. Хорошими примерами является сотрудничество с FAIR по созданию мультипольных магнитов и с ЦЕРН по развитию системы EVM-ADB2, которая вносит существенный вклад в эффективное управление проектом NICA.

IV. Рекомендации в связи с работой ПКК

Ученый совет поддерживает рекомендации, выработанные на сессиях программно-консультативных комитетов в декабре 2015 года и январе 2016 года и представленные профессорами И. Церруя (ПКК по физике частиц), Ф. Пикмалем (ПКК по ядерной физике) и П. А. Алексеевым (ПКК по физике конденсированных сред). Ученый совет предлагает дирекции ОИЯИ учесть эти рекомендации при подготовке Проблемно-тематического плана научно-исследовательских работ и международного сотрудничества ОИЯИ на 2017 год.

По физике частиц

Ученый совет присоединяется к поздравлениям ПКК по физике частиц в адрес дирекции ОИЯИ и руководства ЛФВЭ в связи с подписанием контрактов на строительство зданий комплекса NICA и изготовление магнита для MPD, а также с получением гранта Правительства Российской Федерации по программе Mega Science на поддержку проекта NICA. Ученый совет разделяет мнение ПКК о важности этих достижений, создающих надежную основу для проекта NICA и позволяющих наметить детальный по времени план запуска коллайдера уже в 2019 году.

Ученый совет с большим удовлетворением отмечает начало строительных работ по проекту «Нуклотрон-NICA», успехи в завершении работ по новой системе RFQ для LU-20, работы по первой секции нового линейного ускорителя HILAC и по другим новым элементам и системам коллайдера NICA. Ученый совет приветствует успешную совместную работу Экспертного комитета по ускорительному комплексу NICA и команды участников проекта, признавая прогресс в развитии инфраструктуры ОИЯИ, включая подсистемы Нуклотрона. Ученый совет призывает стимулировать дальнейшие работы по созданию и завершению производственной линии для изготовления сверхпроводящих магнитов. Отмечая важность этой деятельности для реализации проектов NICA и FAIR, Ученый совет полностью поддерживает план по увеличению численности занятого в этих работах персонала приблизительно на 30% с целью обеспечения успеха данной программы.

Ученый совет призывает команду MPD к скорейшему завершению работ над созданием технических проектов для первой стадии детектора MPD с тем, чтобы после их оценки Экспертным комитетом MPD приступить к серийному производству узлов детектора. Ученый совет приветствует усилия руководства ЛФВЭ по привлечению студентов и наращиванию кадровых ресурсов, вовлеченных в реализацию проекта NICA/MPD.

Ученый совет поддерживает предпринятые руководством ЛФВЭ шаги по распределению трудовых ресурсов для обеспечения своевременного завершения работ по детекторам MPD и ВМ@N.

По ядерной физике

Ученый совет отмечает высокий уровень исследований по физике ультрахолодных нейтронов и изучению реакций с холодными поляризованными нейтронами, проводимых в рамках темы «Исследования в области нейтронной ядерной физики». Дирекции ЛНФ рекомендуется подготовить и представить детальный отчет по завершающейся теме и предложения по дальнейшим исследованиям в рамках нового семилетнего плана с учетом существующих (TANGRA, REGATA) и новых проектов.

Ученый совет рекомендует ускорить ввод в эксплуатацию установки ИРЕН для создания возможностей проведения экспериментов по нейтронной ядерной физике в ОИЯИ.

Ученый совет отмечает значительный прогресс в реализации эксперимента COMET на ускорителе J-PARC в Японии и поддерживает активное участие в нем ОИЯИ.

Ученый совет отмечает особую важность решения ИЮПАК о признании открытия элементов 113, 115, 117 и 118 и приоритета в открытии элементов 115, 117 и 118 за коллаборациями ОИЯИ с Ливерморской национальной лабораторией (США) и Ок-Риджской национальной лабораторией (США). Ученый совет поздравляет ОИЯИ с этим важным событием.

Ученый совет рекомендует продолжить в ЛЯР актуальные исследования в области синтеза сверхтяжелых элементов, изучения их ядерно-физических и химических свойств, механизмов ядерных реакций, а также свойств ядер, находящихся на границах стабильности.

Ученый совет поддерживает рекомендации ПКК по ядерной физике о необходимости доработать в 2016 году детектирующую систему фильтра скоростей SHELS для обеспечения эффективной работы и сосредоточиться на спектроскопии элемента с Z=115, а также завершить создание и ввод в эксплуатацию нового фрагмент-сепаратора АКУЛИНА-2 с целью проведения на нем первых экспериментов в 2016–2017 годах.

По физике конденсированных сред

- Ученый совет высоко оценивает новые научные результаты, полученные в области физики конденсированных сред с использованием спектрометров ИБР-2, и отмечает стабильную работу реактора на мощности 2 МВт, что позволяет выполнять эксперименты на выведенных пучках в соответствии с планом. Продолжающееся развитие инструментальной базы реактора, включая создание новых криогенных замедлителей, является важным для расширения исследовательской программы, совершенствования качества проводимых экспериментов и привлечения новых пользователей спектрометров ИБР-2.

- Ученый совет отмечает успешный ввод в действие поляризовано-чувствительной КАРС-микроскопии на мультимодальной платформе Рамановской и нелинейной оптической микроскопии и микроспектроскопии в ЛНФ, а также первые результаты экспериментов по поверхностно-усиленной Рамановской спектроскопии. Ученый совет приветствует использование научно-технического потенциала ОИЯИ для решения задач в различных областях радиационной биологии.

- Ученый совет одобряет рекомендацию ПКК по физике конденсированных сред утвердить новый проект «Проект LEPTA: Развитие техники эксперимента и прикладные исследования на монохроматических пучках позитронов» для реализации в 2016–2017 годах в рамках темы ЛЯП «Новые полупроводниковые детекторы для фундаментальных и прикладных исследований».

Общие вопросы, касающиеся Семилетнего плана развития ОИЯИ 
на 2017–2023 годы

Ученый совет поддерживает общие принципы, предложенные ПКК по физике частиц для выработки нового Семилетнего плана развития ОИЯИ в области физики частиц:

– сосредоточение ресурсов для обеспечения своевременного завершения работ по созданию первой конфигурации комплекса NICA и началу физической программы в 2019 году;

– совершенствование общей инфраструктуры и методов работы ОИЯИ с тем, чтобы сделать комплекс NICA привлекательным для внешних пользователей, приезжающих коллег и гостей по примеру крупных международных исследовательских центров;

– активизация межлабораторного сотрудничества в ОИЯИ;

– развитие международного сотрудничества вокруг крупных проектов, реализуемых на базе ОИЯИ, таких как BM@N, MPD, SPD и «Байкал»;

– установление приоритетов для участия в сторонних проектах, принимая во внимание научную значимость текущих научно-исследовательских программ, наращивание достигнутых успехов и укрепление роли и влияния групп ОИЯИ, участвующих в этих программах.

Ученый совет согласен с ПКК по ядерной физике в том, что программа Семилетнего плана развития ОИЯИ на 2017–2023 годы в области ядерной физики должна базироваться на следующих главных направлениях:

– сооружение и работа фабрики СТЭ;

– модернизация ИРЕН;

– расширение международного сотрудничества в экспериментах, реализуемых в ОИЯИ, в частности «Байкал», SHELS и АКУЛИНА-2;

– участие в неускорительных физических экспериментах и проекте COMET.

- Относительно рекомендаций ПКК по физике конденсированных сред по новому семилетнему плану Ученый совет проинформирован о детальных письменных комментариях, поступивших в дирекцию ОИЯИ от членов ПКК. Ученый совет одобряет инициативу ПКК о включении в план дополнительного раздела, содержащего краткий SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности и риски) нового семилетнего плана на основе результатов выполнения предыдущего, а также информации о семилетней стратегии ОИЯИ в отношении инновационных и прикладных исследований. В отношении установок ИБР-2 для исследования конденсированных сред Ученый совет поддерживает рекомендацию ПКК о необходимости разработать как минимум генеральную линию исследований, планируемых по завершении модернизации и создания новых спектрометров.

- Ученый совет приветствует предложения ПКК, нацеленные на повышение значимости присутствия ОИЯИ на международной арене и его имиджа в последующий семилетний период. В частности, Ученый совет находит целесообразным организовывать выездные конференции в Европе по основным научным направлениям ОИЯИ и подчеркивает важность дальнейшей активной поддержки международного сотрудничества.

Ученый совет рекомендует дирекции ОИЯИ определить приоритеты участия в международных проектах с учетом их научной значимости и вклада ОИЯИ.

Другие вопросы

Ученый совет отмечает, что в ряде лабораторий Института на протяжении многих лет проводятся медико-биологические исследования с использованием базовых установок ОИЯИ. Они касаются фундаментальных вопросов молекулярной биологии, генетики, физиологии, астробиологии, использования ускоренных заряженных частиц в терапии раковых заболеваний. Ход выполнения этих исследований и предложения по новым проектам до сих пор в основном рассматривались на сессиях ПКК по физике конденсированных сред. Учитывая высокую научную и социальную значимость проводимых в ОИЯИ медико-биологических исследований, с целью их лучшей координации, планирования и международной экспертизы, Ученый совет рекомендуют дирекции ОИЯИ создать Программно-консультативный комитет по ядерным методам в биологии и медицине.

Доклады молодых ученых

Ученый совет с одобрением заслушал доклады молодых ученых, которые были выбраны программно-консультативными комитетами для представления на данной сессии: «Электроника считывания для TPC MPD/NICA», «Энергетическая зависимость массовых, зарядовых, изотопических распределений и полной кинетической энергии осколков деления 235U и 239Pu нейтронами», «Использование пучка позитронов для исследования радиационных повреждений, индуцированных быстрыми тяжелыми ионами в палладии», и благодарит докладчиков: С. В. Верещагина (ЛФВЭ), Х. Паску (ЛТФ) и П. Хородека (ЛЯП). Ученый совет будет приветствовать подобные доклады в будущем.

V. Рекомендация по среднесрочному и долгосрочному планированию

Ученый совет рекомендует дирекции Института рассмотреть основу для разработки в ОИЯИ «дорожной карты» на среднесрочную и долгосрочную перспективу, встроенной в глобальный контекст международной науки.

VI. О составах ПКК

По предложению дирекции ОИЯИ Ученый совет вновь назначает В. Канцера председателем ПКК по физике конденсированных сред и И. Церруя председателем ПКК по физике частиц сроком на три года.

Ученый совет назначает М. Левитовича (GANIL, Кан, Франция) в состав ПКК по ядерной физике и С. С. Нагайцева (FNAL, Батавия, США) в состав ПКК по физике частиц сроком на три года.

Ученый совет выражает благодарность О. Циммеру за успешную работу, проделанную в качестве члена ПКК по ядерной физике.

VII. Научные доклады

Ученый совет высоко оценивает научные доклады «Пределы масс атомов и ядер» и «“Нейтрино в Фермилабе” –– международная программа с самого начала» и благодарит профессоров Ю. Ц. Оганесяна и Н. Локиера за превосходные выступления.

VIII. Награды и премии

Ученый совет поздравляет профессоров Ю. Ц. Оганесяна (Россия), Дж. Хубуа (Грузия) и Х. Штёкера (Германия) с вручением дипломов «Почетный доктор ОИЯИ» за выдающийся вклад в развитие науки и подготовку молодых ученых.

Ученый совет поздравляет директора Института В. А. Матвеева и вице-директора М. Г. Иткиса с награждением медалями Института ядерной физики им. Г. Неводничаньского Польской академии наук (ИЯФ ПАН) за большой вклад в научное сотрудничество между ОИЯИ и ИЯФ ПАН и его постоянную поддержку. Награды на сессии были вручены директором этого института М. Ежабеком.

Ученый совет утверждает решение жюри о присуждении премии им. Б. М. Понтекорво профессору Дж. Беллини (INFN и Миланский университет, Италия) за выдающийся вклад в развитие новых методов регистрации нейтрино низких энергий, реализованных в детекторе Borexino, и важные результаты, полученные в этом эксперименте по регистрации солнечных и гео-нейтрино.

Ученый совет утверждает решение жюри о присуждении ежегодных премий ОИЯИ за лучшие научные, научно-методические и научно-технические прикладные работы (приложение).

IX. Объявление вакансий в дирекциях лабораторий ОИЯИ

Ученый совет объявляет вакансии на должности директоров Лаборатории теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова и Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова. Выборы на эти должности состоятся на 121-й сессии Ученого совета.

X. Очередная сессия Ученого совета

120-я сессия Ученого совета состоится 22–23 сентября 2016 года.

| В. А. Матвеев | М. Валигурски |
| --- | --- |
| Председатель Ученого совета | Сопредседатель Ученого совета |

Н. А. Русакович

Секретарь Ученого совета